**Fatec Ferraz de Vasconcelos**

**Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**Disciplina:** Programação para Web

**Grupo:** 07 – Sistema de controle de processos de um escritório de advocacia

**Integrantes:**

* Gabriel Lemos Luiz | RA: 2920482011036
* Gabriella Xavier de Souza Pereira | RA: 2920482011006
* Mariucha de Paula Rocha | RA: 2920482021019

**Quadro 1** - Cronograma de andamento do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planejamento** | **Duração** | **Data início** | **Data término** | **Nome do responsável** |
| Plano de projeto | X | 17/08/2021 | X | Gabriel, Gabriella e Mariucha |
| **Análise** | | | | |
| Especificação de Requisitos | 2h | 17/08/2021 | 20/09/2021 | Gabriel e Gabriella |
| Especificação de Casos de Teste | 2h | 17/08/2021 | X | Gabriel, Gabriella e Mariucha |
| Protótipo Interface Homem-Máquina | 2h | 31/08/2021 | X | Gabriella |
| Modelo de Classes de Domínio | 2h | 31/08/2021 | 20/09/2021 | Gabriella |

Continua

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projeto** | **Duração** | **Data início** | **Data término** | **Nome do responsável** |
| Diagrama de Classes de projeto | 1h | 14/09/2021 | 20/09/2021 | Gabriella |
| Criação de projeto no STS navegação entre páginas – Github |  | 14/09/2021 | 27/09/2021 | Gabriel |
| Publicação do readme |  | 21/09/2021 | 27/09/2021 | Gabriel |